|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sofía Ignacia Sánchez Contreras  Diseñador Publicitaria  Temuco,Chile  Whatsapp: +56956677446  Correo: [contrerassofia503@gmail.com](mailto:contrerassofia503@gmail.com) | COTIZACIÓN A LA FECHA DE 26/010/2024  **DESARROLLO DE SITIO WEB Y MARCA GRÁFICA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Detalle | Cant. | Valor Unitario | Valor Total |
| Titular de Ítem a la vender   * Incluye   + Hosting y dominio por 1 año: $100.000   + Garantía de 1 mes post-entrega: Incluido   + Sitio autoadministrable en WordPress: Incluido   + Horas de trabajo total: 100 hrs ($10.000 por hora): $1.000.000 * Alcance   + El sitio web tendrá las siguientes páginas     - Página principal     - Página 1: Producción Gráfica     - Página 2: Manual de Marca     - Página 3: Berg Land     - Página 4: 10 Heurísticas     - Página 5: Social Media     - Página 6: La Card     - Página 7: WordPress | 1 | $500.000 | $1.000.000 |
| Titular de Ítem a la vender   * Incluye   + hosting y dominio   + garantia de 1 mes post entrega   + sitio autoadministrable * Alcance   + El sitio web tendrá las siguientes páginas     - Página 1     - Página 2     - Página 3     - Etc. | 1 | $300.000 | $300.000 |
|  | Valor Neto | | $1.300.000 |
|  | Impuesto (IVA 19%) | | $247.000 |
|  | Valor Bruto | | $1.547.000 |

Detalles Adicionales Importantes

* Este presupuesto no incluye costo de hosting

**Este valor puede variar y por ende está sujeto a revisión en el link adjunto.**

**Este se debe pagar junto con el adelanto para poder dar inicio al trabajo ya que es el costo del servidor donde se alojará el sitio web.**

Referencia:

<https://www.hostgator.cl/web-hosting-seleccionar-duracion-del-plan?pid=174>

* El sitio web no incluye costo de dominio .CL **(Omitir esto si usted ya cuenta con dominio .CL)**

El dominio .COM viene incluido en el hosting de Hostgator con una vigencia de un año.

Toda la **gestión** de comprar hosting y enlazar dominios viene incluida en el costo del sitio web previo depósito de aquellos costos adicionales (hosting y dominio)

Entregables

Se hará entrega de un documento con todas las credenciales de acceso al sitio web, el cual estará alojado en el servidor final del cliente. Adicional a ello se hará entrega de un video de capacitación para poder autogestionar el sitio web.

Sobre la seguridad y puntos de retorno

El día de la entrega se hará una copia de seguridad, el cual será una copia del estado actual del sitio web. Esto implica que la información cargada en esta copia contendrá los posts cargados el día de la entrega, considerando, por ejemplo, que, si el sitio web se entregó el día 20 de agosto del 2023 con 1 post de banner, y posteriormente el cliente al gestionar su sitio web sube 5 banners, y se genera un problema que baja el sitio web. El respaldo solo contará con el banner que el sitio tenía el día 20 de agosto del 2023, entendiendo que el proveedor de servicios de sitios web no es responsable por la información que se haya agregado posterior a la fecha de respaldo.  
  
Respecto a los Captcha de formularios, este sitio web dentro de su alcance no contempla formularios, estos han sido reemplazados por el social bar, por ende, no se hará uso de esta tecnología, puesto que no será necesaria.

Sobre las correcciones

El proceso de maquetación del sitio web cuenta con una ronda de desarrollo, y una ronda de corrección incluida sin costo adicional por cada ítem mencionado en el detalle del desarrollo del sitio web.  
Dicha ronda de corrección incluida amerita duplicar el plazo de desarrollo inicial indicado en el ítem a corregir si es utilizada.  
Si luego de la primera ronda de corrección incluida se necesita hacer una corrección nuevamente, el costo de una segunda ronda de correcciones tiene un costo del 30% del valor neto + IVA original de la pieza gráfica, y nuevamente se debe ampliar el plazo de entrega. Y este cambio se hará previo al depósito del costo del cambio, desde ese momento se vuelve a ampliar el plazo de entrega para ese ítem.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HITOS DEL DESARROLLO | | | | | |
| **HITOS 1** | Jornadas Trabajadas | **HITOS 2** | Jornadas Trabajadas | **HITOS 3** | Jornadas Trabajadas |
| 5/20 días | 10/20 días | 15/20 días |
| *Adelanto del 25% del total ($386.750 IVA incluido).*  Esto para iniciar la **Semana 1** de trabajo  **(5 días laborales)** | | Pago parcial **25%** de **386.750** (Iva incluido)  * Maquetación de la Página de CV.*  * Maquetación de la Página Interna de Servicios.*  * Páginas internas individuales de cada servicio (2-3 páginas)*  Esto para iniciar la **Semana 2** de trabajo  **(5 días laborales)** | | **Pago parcial:** Completar el 75% del total ($1.160.250 acumulado, IVA incluido).  * Finalización de las páginas internas restantes.*  * Maquetación y ajuste de todas las páginas según feedback recibido.*  Esto para iniciar la **Semana 3** de trabajo  **(5 días laborales)** | |
| **Reunión semanal:** Coordinación de una reunión de 30 minutos para complementar información del proyecto.  Entregables de la semana:   * Maquetación Header y Footer * Maquetacion Pagina de Login * Maquetación Home | | **Reunión semanal:** Coordinación de una reunión de 30 minutos para aclaraciones y seguimiento.  Entregables de la semana:   * Maquetación Página de CV * Maquetación página interna Servicios * Página Interna de cada servicio | | Se puede coordinar **hasta 1 reunión semanal** de 30 minutos para complementar información del proyecto.  Entregables de la semana:   * Maquetación Página de CV * Maquetación página interna Servicios * Página Interna de cada servicio | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HITOS DEL DESARROLLO | | | | | |
| **HITOS 4** | Jornadas Trabajadas |  |  |  |  |
| 5/20 días |  |  |
| ***Pago final:*** *Completar el 100% del total del proyecto ($1.547.000, IVA incluido).*  Esto para iniciar la **Semana 4**  de trabajo  **(5 días laborales)** | |  | |  | |
| Se puede coordinar **hasta 1 reunión semanal** de 30 minutos para complementar información del proyecto.  Entregables de la semana:   * Revisión general de diseño y funcionalidad del sitio. * Implementación de correcciones finales y ajustes según solicitud del cliente.   **Reunión final: Sesión de 1 hora para entregar el proyecto y capacitación breve sobre la administración del sitio.** | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| PLAZO DE ENTREGA  20 días hábiles (4 semanas)  El tiempo de entrega comienza a contar desde el momento en que esté hecho el depósito, adicional a que esté toda la información y fotos entregadas por el cliente (según sea el caso de la documentación necesaria para el proyecto).  CUENTA A DEPOSITAR  Nombre Titular: Sofia Contreras  Rut Titular: 21.622.843-k  Número de cuenta: 001204501021  Tipo de cuenta: Cuenta Ahorro  Banco: Santander  Correo: contrerassofia503@gmail.com  Nombre Representante Legal: Sofía Ignacia Contreras Sánchez  Rut Representante Legal: 21.622.843-k | MÉTODOS DE PAGO  TOTAL: $1.547.000 *(1.300.000 + [IVA 19% = $247.000])*  **25% por adelantado para dar inicio al trabajo.**  Adelanto de **$386.750** *($325.000+ [IVA 19% = $61.750])*  (Enviar comprobante de depósito vía correo).  **IMPORTANTE:** Al término del pago de la diferencia restante se liberan las contraseñas y credenciales del hosting, el no cumplimiento del pago faculta a Fipe – The Hybrid Mind SpA. a retener las credenciales de acceso del sitio web.  ----------------------------------------------------  Indicar el Rut y datos de facturación una vez hecho el pago al correo contrerassofia503@gmail.com |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prestador de Servicios  Sofía Contreras Sánchez  Rut: 21.622.843-k |  | Cliente  Nombre de Cliente  Rut: 00.000.000-0 |  |